|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No nos hemos ceñido de manera estrictamente lineal al calendario, ya que nuestro tablero actual muestra que las tareas de programación e integración del sistema, junto al modelamiento de datos, todavía se mantienen "En curso". Por otra parte, los bloques de pruebas de software y el cierre del proyecto figuran como "No iniciadas". Pese a esto, el avance real en el backend y la arquitectura es sustancial; ya logramos estructurar el catálogo de productos, el sistema de carrito de compras, el inicio de sesión y la lógica principal del panel administrativo para controlar stock y pedidos. • Facilitadores: La definición clara que hicimos al inicio sobre el modelo de negocio para la venta de confites y maníes, sumado a una distribución de roles bien definida y el uso de herramientas tecnológicas de código abierto. • Dificultadores: El tiempo tan acotado que tenemos para lidiar con la complejidad técnica que exige la integración de todo el sistema de inventario.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para resolver el impacto de las pocas horas presenciales de clase (tres semanales), nos organizamos para realizar trabajo autónomo y dividir las metas en bloques estrictos por semana. Frente a la complejidad de conectar la base de datos, el servidor y la interfaz, nuestra estrategia ha sido asegurar primero el núcleo operativo de la tienda y las funciones administrativas críticas. Cuando surgen bloqueos en la programación o la lógica, recurrimos al apoyo mutuo entre los compañeros y realizamos consultas oportunas al docente para mantener el ritmo de desarrollo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo el avance de manera muy satisfactoria. Lo que más destaco es que pasamos de un diseño inicial en papel a una plataforma funcional que resuelve necesidades reales del negocio: alertas de stock agotado, registro de movimientos y el seguimiento de pedidos en el backoffice. Para mejorar de aquí al cierre, considero que debemos enfocar los esfuerzos en pulir la calidad de la programación y ser rigurosos en la detección de fallos antes de consolidar el sistema completo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud técnica es asegurar la precisión en la lógica que vincula el control de lotes con las fechas de caducidad en el backend, evitando mermas en el inventario real. • Pregunta al Docente: Profesor, pensando en los requisitos exigidos, ¿qué tan profundo debe ser el desarrollo del módulo de alertas para vencimiento de lotes o basta con dejar programada una simulación de su comportamiento? • Pregunta a los Pares (Compañeros): ¿Cómo nos vamos a coordinar exactamente para iniciar las pruebas funcionales del software y la documentación de los manuales sin descuidar el cierre de los últimos detalles del código?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No veo necesario redistribuir o cambiar los roles asignados, ya que la estructura original nos ha permitido mantener un buen flujo de trabajo: Javier en gestión, yo en la arquitectura y backend, Ismael en frontend e Ignacio en calidad y pruebas. El paso a seguir no es crear tareas nuevas, sino activar formalmente los bloques que estaban pendientes del avance técnico, concentrándonos de lleno en las pruebas de software, control de calidad y la redacción del manual de usuario final.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? La evaluación del grupo es altamente positiva. Logramos consolidar un equipo afiatado y comprometido con la meta de Ventas Monroy, respetando las áreas de especialización de cada uno. Destaco el compromiso general para llevar el proyecto a un estado completamente funcional, integrando la tienda web con su panel administrativo. Como aspecto a mejorar, debemos optimizar la sincronización final entre los avances del frontend y backend para asegurar que la integración de los últimos módulos sea limpia y libre de errores.